WZÓR UMOWY – PAKIET II

Umowa Nr USK/DZP/PN-...../2017

zawarta w dniu ................................. we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a  …………………………………………………………………………………………………..………

(nazwa i dokładny adres, NIP, Regon a w przypadku spółki cywilnej – imiona nazwiska i PESEL wszystkich wspólników)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

.............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r.  poz. 907 ze zm.)

§ 2

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-........./2017) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Projekt, dostawę, montaż i wdrożenie systemu zarządzania kolejkami oraz multimedialnych kiosków informacyjnych w zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu” PAKIET II, określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia, wg formularza cenowego – załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  - Wykonawca dostarczy i zamontuje w siedzibie Zamawiającego asortyment zgodny z §2 umowy, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  - Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wykona analizę przedwdrożeniową zadania oraz uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia.

  - Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, który po akceptacji Zamawiającego będzie podstawą realizacji zamówienia. Projekt obejmuje minimum:

- opis realizacji zamówienia,

- topologię fizyczną dostarczanych urządzeń oraz ich połączeń (w oparciu o otrzymane od Zamawiającego rzuty),

- topologię logiczną wraz z założeniami konfiguracji,

- zdefiniowane przepływy pacjentów,

- opis integracji wymaganej w ramach zamówienia z systemami dziedzinowymi,

- zaprojektowanie funkcjonalnie i graficznie interfejsu kiosków multimedialnych

- plan realizacji szkoleń wraz z agendą.

  - Przygotowane przez Wykonawcę dokumenty analizy przedwdrożeniowej, harmonogramu oraz projektu wykonawczego wymagają zatwierdzenia protokołem przez Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi  do przekazanych dokumentów w terminie 5 dni od przekazania dokumentów przez Wykonawcę.

  - Wykonawca w terminie 3 dni po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego do dokumentów analizy przedwdrożeniowej, harmonogramu oraz projektu wykonawczego naniesie zmiany w przedmiotowych dokumentach i przedstawi do ponownej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Wykonawca dostarczy w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia elementy wymagane do wykonania i wykona instalacje okablowania strukturalnego LAN oraz zasilające dla urządzeń systemu zarządzania kolejkami, zgodnie z zaakceptowanym projektem wykonawczym, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

  - Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia urządzenia aktywne (w tym komputery, wyświetlacze, drukarki, itp.), zgodnie z zaakceptowanym projektem wykonawczym.

  - Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie zarządzające systemem, zgodnie z zaakceptowanym projektem wykonawczym i harmonogramem.

  - Wykonawca zrealizuje integrację systemu zarządzania kolejkami z dziedzinowym systemem obsługi poradni funkcjonującym u Zamawiającego, zgodnie z zaakceptowanym projektem wykonawczym.

  - Wykonawca przed podpisaniem protokołu dostawy, dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą przynajmniej zagadnienia wskazane w ust. 3 powyżej, tj. ujęte w projekcie wykonawczym wg stanu po zrealizowaniu zamówienia.

  - Wykonawca przed podpisaniem protokołu dostawy, dostarczy Zamawiającemu dokumentację użytkową i administratora, przygotowaną na podstawie realizowanego zamówienia.

  - Wszelkie dokumenty, protokoły, dokumentacje systemu, instrukcje, itp. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w przypadku projektów, dokumentacji systemu, instrukcji dodatkowo przekaże je w wersji elektronicznej na nośniku tj. płycie CD lub pendrive USB.

  - W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- przygotowania we współpracy z Zamawiającym danych do przeniesienia (bez danych osobowych pacjentów),

- przekazania Zamawiającemu certyfikatów udzielenia licencji/sublicencji oraz innych certyfikatów wymaganych przez Zamawiającego,

- przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych wraz z opisem,

- przeniesienia autorskich praw majątkowych do produktów opracowanych i wytworzonych w ramach realizacji umowy,

  - Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały i towary są fabrycznie nowe, rok produkcji 2017, nienoszące znamion używania, wolne od wad, pełnowartościowe w pierwszym gatunku, nie regenerowane. Materiały i towary są opakowane oryginalnie, opakowania są nienaruszone, posiadają zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę producenta.

  - Zaoferowane urządzenia muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

  - Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i wniesiony do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy w formie pisemnej, przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem dostaw. .

  - W ramach realizacji prac objętych Etapem I i II Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego zakresu danych udostępnianych w kioskach multimedialnych;

  - uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych warunków i sposobu aktualizacji danych udostępnianych w kioskach multimedialnych;

  - Przekazanie oraz zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokołem dostawy, którego wzór stanowi załącznik nr ...... do niniejszej umowy.

  - Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w pozycjach wymienionych w §2 umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniające prawidłowe wykonanie umowy. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty celem powiadomienia  Lokalnego Centrum Nadzoru USK tel. kom. 662-232-549,Tel. 71/733-17-70 o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców.

  - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ……-miesięcy na wszystkie elementy i urządzenia wchodzące w skład systemu i na jego funkcjonalności (poprawna praca systemu zgodna z założeniami). Gwarancja obejmuje także wszelakie prace realizowane przez Wykonawcę zmierzające do przywrócenia pełnej sprawności systemu oraz jego bieżące serwisowanie i konserwację.

  - W ramach realizacji prac gwarancyjnych Wykonawca będzie również zobowiązany do świadczenia następujących usług:

- serwisowych;

- opieki administracyjnej,

- wsparcia technicznego,

- dodatkowych prac programistyczno-rozwojowych w ilości 100 godzin roboczych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania corocznych bezpłatnych przeglądów serwisowych dostarczonych urządzeń i aparatów oraz wykonanych instalacji w okresie trwania gwarancji w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.

  - Czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii – maksymalnie 4-godzinny, czas naprawy w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii wykonana w serwisie producenta/przez osobą upoważnioną przez producenta do dokonywania napraw.

  - Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych lub technologicznych nie jest możliwe w terminie 24 godzin,  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technicznych i  technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

  - Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

  - W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
 o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

  - Usterki i wady zgłaszane będą e-mailem na adres: ……………………………………….. i potwierdzone telefonicznie pod numerem ……………… Zgłoszenie usterki lub wady na wskazany powyżej numer e-mail skutkuje rozpoczęciem biegu terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki.

  - W przypadku nie usuwania lub nienależytego usuwania przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek oraz w przypadku niewykonania corocznych bezpłatnych przeglądów serwisowych, o których mowa w  ust. 25,  Zamawiający może poza karami umownymi - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - zlecić wykonanie zastępcze usunięcia wad lub usterek oraz przeglądów serwisowych przez inny podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający powoła Komisję Odbioru Pogwarancyjnego, która wraz z Wykonawcą dokona oceny stanu zrealizowanych prac, zainstalowanych urządzeń oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad przed upływem okresu gwarancyjnego Komisja Odbioru Pogwarancyjnego sporządzi Protokół Pogwarancyjnego Odbioru.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ………………………………….………….. PLN (słownie:……………………………………………….… 00/100).

  - Wybór formy zabezpieczenia (w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych etc.) należy do Wykonawcy.

  - Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się w sposób przez siebie ustalony w okresie trwania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia uzupełnić zabezpieczenie do pełnej wymaganej wysokości.

  - Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

  - Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, tj. …………………………….PLN (słownie:……………………….. 00/100), służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji, zwrócona  zostanie Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

  - Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 34może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, niedotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

  - Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanych kwot z tytułu rękojmi i gwarancji należytego wykonania.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu na oprogramowanie odpowiednie licencje w ilości niezbędnej do utrzymania funkcjonalności kiosków multimedialnych po wygaśnięciu umowy w infrastrukturze Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w następstwie dostawy i montażu urządzeń. Wykonawca zapewnia, iż przed złożeniem oferty zapoznał się z obszarem objętym zakresem opracowania i warunkami technicznymi wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszystkimi załącznikami do niniejszej umowy i uzyskał wszelkie wymagane wyjaśnienia niezbędne do realizacji kompletnego Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonywania przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które ujawniły się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a które wymagają przedłużenia terminu umowy ze względów technicznych lub technologicznych po podpisaniu stosownego aneksu.

  - Wykonawca zapewnia, że odbył przed złożeniem oferty wizytację terenu prac oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia projektu oraz dostawy i montażu stosownych instalacji i urządzeń.

§ 4

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-...../2017

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Terminy umowne

  - Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……….…..2017r. do dnia ………...2017r. (6 miesięcy)

  - Realizacja umowy będzie przebiegała w następujących etapach:

W zakresie systemu kolejkowego:

- Przygotowanie projektu wykonawczego systemu zarządzania kolejkami w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, który po akceptacji Zamawiającego będzie podstawą realizacji zamówienia

- Dostarczenie, instalacja i uruchomienie w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia urządzeń aktywnych (w tym komputerów, wyświetlaczy, drukarek, itp.), zgodnie z zaakceptowanym projektem wykonawczym

W zakresie kiosków multimedialnych

  - Etap I - dostawa, montaż oraz uruchomienie kiosków multimedialnych w pełni funkcjonalnego systemu informacji.

Termin wykonania Etapu I – nie więcej niż 30 dni od dnia pisemnego wniosku Zamawiającego.

  - Etap II (w budynkach H, L, Fa, tj. w budynkach objętych pracami budowlanymi) – dostawa, montaż oraz uruchomienie kiosków multimedialnych. w pełni funkcjonalnego systemu informacji.

Termin wykonania Etapu II – nie więcej niż 10 dni od dnia zakończenia prac budowlanych objętych przebudową Szpitala, po pisemnym wniosku Zamawiającego.

  - W ramach umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie administracji oraz obsługi rozwiązania wykonanego w ramach niniejszej umowy. Przedmiotowe szkolenia będą odbywały się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i będą obejmowały co najmniej 3 dni szkoleniowe.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia terenu wykorzystywanego przy realizacji prac związanych z realizacją umowy. Prace związane z dostawą oraz montażem nie powinny utrudniać funkcjonowania Zamawiającego będącego placówką leczniczą i nie mogą powodować utrudnień dla pacjentów.

§ 6

Wartość umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ……………. zł netto, ……………. zł brutto

słownie: ...........………………………………………………………………...............................   netto, .................................................................................................................  brutto.

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

- Podane w Załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych pozycji mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 50% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego. .

- Podstawą rozliczeń finansowych za wykonanie przedmiotu umowy będzie poprawnie wystawiona faktura oraz Protokół dostawy potwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

§ 7

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 6 będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ......................................................... nr ……………………………………………...... w  terminie …… dni licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§ 8

Reklamacje

W przypadku niezgodności dostawy ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający prześle reklamację na podany przez Wykonawcę numer faksu lub adres e-mail, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§ 9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Teleinformatyki.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Wykonawcy: .................................

§ 10

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej, która będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

- konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, zakresu instalacji elektrycznych lub też koniecznych z uwagi na bezpieczeństwo obiektów szpitalnych i osób w nich przebywających.

- zmiany terminu wykonania w przypadku opóźnień w wykonaniu Pakietu I (tj. robót budowlanych) pozostających w bezpośrednim związku z wykonaniem umowy

Zmiana taka nastąpić może na  wniosek jednej ze stron i wprowadzona  zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla zamawiającego.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

6. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

  - Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

  - Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,

  - Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą  Wykonawcy.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy (dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 50.000 zł) .

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody spowodowane wprowadzeniem produktu do obrotu.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy).

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

- Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni ich ciągłości w okresie trwania przedmiotowej  umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub nastąpi rozwiązanie umowy na podstawie  ust. 7-9, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w stosunku do terminów wskazanych w umowie oraz uzgodnionych w harmonogramie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Za brak lub nieterminowe usunięcia awarii Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku istotnego naruszenia zapisów umowy, w tym m.in. opóźnienia w przedłożeniu analizy przedwdrożeniowej wraz z harmonogramem lub projektu wykonawczego powyżej 5 dni, opóźnienia wykonania umowy powyżej 14 dni, nie przedłożenia właściwej polisy ubezpieczeniowej lub naruszenia wynikającego z ust. 8 lub 9, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy (w całości lub części) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia - pisemnie lub za pomocą e-maila, Wykonawca nie podejmie działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy uznaje się w szczególności:

- nie przystąpienie do prac projektowych w wyznaczonym terminie, wykonanie prac projektowych niezgodnie z pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym lub znaczne opóźnienie (przekraczające 5 dni) w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej,

- opóźnienie z dostawą sprzętu powyżej 5 dni po terminie zgodnym z harmonogramem / zamówieniem sprzętu

- Prowadzenie robót w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., zgodnych z najnowszą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i prawem polskim,

- Wykonywanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z dokumentacją projektową i pisemnymi ustaleniami 
z Zamawiającym,

- Brak prawidłowego zabezpieczenia terenu prac.

- Stosowanie przy realizacji przedmiotu umowy materiałów i urządzeń nie posiadających wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów , licencji itp. oraz  uprzednio nie zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi rozwiązanie (lub odstąpienie od umowy) z Wykonawcą Pakietu I, a niewykonane roboty budowlane są bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia wynikającymi z niniejszej umowy i Strony nie uzgodniły warunków dotyczących zmiany umowy (w tym jej przedłużenia). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy

§ 13

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuję się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

- Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm.), przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

  - utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

  - zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

  - wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

- Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                   Zamawiający

PROTOKÓŁ DOSTAWY

| Umowa nr .............................................. | Data dostawy ......................................... |
| --- | --- |
| Wykonawca: | Zamawiający: |

Niniejszy protokół potwierdza:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

| Ze strony Wykonawcy: (data i podpis) | Ze strony Zamawiającego: (data i podpis) |
| --- | --- |