L. Dz. USK/DZP/**PN-114**/2017 Wrocław, 2017-07-19

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę wybranych pomieszczeń w budynkach USK wraz z dostawą systemu kolejkowego, oraz kiosków multimedialnych, znak sprawy USK/DZP/PN-114/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Dotyczy wzoru umowy – Pakiet nr 2

1. Pytanie do § Paragraf 3 ust. 3:

Ile cykli zgłaszania uwag i poprawiania dokumentów przez Wykonawcę przewiduje Zamawiający?

Czy Zamawiający potwierdzi, że uprawniony jest do zgłoszenia jednokrotnie wszystkich swoich uwag i nie może na późniejszym etapie zgłaszać nowych uwag, niezgłoszonych pierwotnie?

Brak jednoznacznej odpowiedzi na to zagadnienie naraża wykonawcę na sytuację wielokrotnego zgłaszania uwag przez zamawiającego?

Odp. Zamawiający przyjmuje możliwość wielu cykli, jednak nie mogą one wpłynąć na końcowy termin oddania przedmiotu umowy.

2. Pytanie do § 3 ust. 2 i 3:

Prosimy o wyjaśnienie, czy terminy na wykonanie analizy przedwdrożeniowej i projektu wykonawczego będą uznane przez zamawiającego za dochowany w przypadku, kiedy przed ich upływem wykonawca złoży zamawiającemu do akceptacji stosowne dokumenty?

 Odp. Zakończeniem przedmiotowych etapów jest akceptacja przedłożonych dokumentów przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odrzucenie przedstawionych dokumentów w przypadku ich niekompletności.

3. Pytanie do § 3 ust. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie niezbędnych materiałów sukcesywnie, zgodnie z postępem prac?

Wykonawca zwraca uwagę, że dostarczanie wszystkich materiałów jednocześnie, na podstawie zamówienia może okazać się niecelowe i utrudnić (a nie usprawnić) prowadzenie prac.

Odp. Tak

4. Pytanie do § 3 ust. 7:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie niezbędnych urządzeń sukcesywnie, zgodnie z postępem prac?

Wykonawca zwraca uwagę, że dostarczanie wszystkich urządzeń jednocześnie, na podstawie zamówienia może okazać się niecelowe i utrudnić (a nie usprawnić) prowadzenie prac?

Odp. Tak

5. Pytanie do § Paragraf 3 ust. 13 pkt a):

Czy Zamawiający w ramach realizacji zamówienia wymaga od wykonawcy dokonania migracji danych w ramach ceny ofertowej?

Odp. Tak

6. Pytanie do § 3 ust. 13 pkt c):

Prosimy o wyjaśnienie o wskazanie konkretnych produktów/oprogramowania do którego zamawiający wymaga przekazania kodów źródłowych.

Wykonawca zwraca uwagę, że wymaganie zamawiającego ustalone jako obowiązek ogólny, dotyczący wszystkich produktów jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ wykonawca zamówienia najczęściej nie jest dysponentem kodów źródłowych wykorzystywanego przy wdrożeniu oprogramowania

Odp. W kontekście podpunktu 13.d) dotyczy to kodów źródłowych do produktów opracowanych i wytworzonych w ramach realizacji niniejszej umowy

7. Pytanie do § 3 ust. 23:

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe odesłanie w przedmiotowym postanowieniu to Paragraf 5 ust. 1. Prosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia, w ten sposób, aby Zamawiający miał prawo zlecić wykonanie zastępcze na koszt wykonawcy nie w przypadku jakiegokolwiek przekroczenia terminu, ale np. kiedy opóźnienie wyniesie 7 lub 14 dni od terminu wyznaczonego na zrealizowanie zamówienia

Odp. Zamawiający zmieni zapis uwzględniając termin 7 dni

8. Pytanie do § 3 ust. 24:

W związku z faktem, że wykonawca ma zagwarantować poprawną pracę systemu „zgodnie z założeniami”, prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie praca „zgodna z założeniami”?

Odp. Założenia zostały opisane w dokumencie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumencie umowy

9. Pytanie do § 3 ust. 31:

Prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko elementu, który ulega awarii?

Odp. Tak

11. Pytanie do § 8 zdanie drugie:

Prosimy o zastąpienie przedmiotowego zdania następujący: „Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania”. Wykonawca na może być zobowiązany do automatycznego uwzględniania reklamacji składanych przez zamawiającego, bez ich uprzedniego zweryfikowania.

Odp. Zamawiający zmieni zapis na sugerowany „Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania”.

12. Pytanie do § 12:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach realizacji umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia wynikłe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia terminów wynikające z przyczyn leżących poza wykonawcą, w szczególności wynikające z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza intencję zawartą w pytaniu

13. Pytanie do § 12 ust. 3:

Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do wartości 100% wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę do wzoru umowy dla Pakietu nr 2.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych