Umowa Nr USK/DZP/PN-126/2018

zawarta w     dniu   ............................    we    Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres, NIP, Regon, a w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska oraz PESELe wszystkich wspólników)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

.............................................................

łącznie zwanymi „Stronami”.

§ 1

Strony Umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

§ 2

Przedmiot Umowy

Niniejsza umowa dotyczy usługi polegającej na wykonaniu rozdziału zładów c.w.u. dla bud. J i K w węźle cieplnym w bud. J. Rozdział zładów ciepłej wody użytkowej na budynki J i K w węźle cieplnym budynku J oraz modernizacja układu c.w.u. mają na celu umożliwienie przeprowadzania wygrzewu w okresie o obniżonych parametrach grzewczych w celu zapobiegania występowaniu kolonii bakterii Legionella oraz poprawieniu cyrkulacji.

§ 3

Zakres Obowiązków Wykonawcy

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozdziału zładów c.w.u. dla bud. J i K w węźle cieplnym w bud. J. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona m.in.:

A. Odłączenie od instalacji zasobnika c.w.u. nr 1 i przełączenie do połączonych w szereg zasobników c.w.u. nr 2 i nr 3 zasilania instalacji ogrzanej wody z istniejącego wymiennika ciepła oraz instalacji zasilającej w c.w.u. bud. J. Na zasilaniu tego układu w wodę zimną należy zamontować wodomierz przystosowany do przesyłu informacji do BMS. W celu umożliwienia dokonywania przegrzewu wody poza okresem grzewczym, do zwalczania bakterii Legionella, w zasobnikach nr 2 i 3 należy zabudować grzałki elektryczne o stosownych parametrach z układem sterującym przegrzew uruchamianym z pozycji BMS oraz ręcznie.

B. Do zasobnika c.w.u. nr 1 należy dobudować osobny układ zasilania w ciepłą wodę (wymiennik ciepła, pompa ładująca, pompa cyrkulacyjna, zawory regulacyjne z siłownikami itd. ze stosowną armaturą) tworząc analogiczny system podgrzewania c.w.u. jak w punkcie 1 i zasilić z niego w ciepłą wodę budynek K (na tym zasilaniu zamontować ciepłomierz przystosowany do przesyłu informacji do BMS). Zasilanie zimnej wody do podgrzewu zrealizować przez generator dwutlenku chloru oraz zamontować na tym zasilaniu wodomierz przystosowany do przesyłu informacji do BMS. Należy wykonać odprowadzenie powietrza wentylującego generator dwutlenku chloru na zewnątrz budynku. W celu umożliwienia dokonywania przegrzewu wody poza okresem grzewczym, do zwalczania bakterii Legionella, w zasobniku nr 1 należy zabudować grzałki elektryczne o stosownych parametrach z układem sterującym przegrzew uruchamianym z pozycji BMS oraz ręcznie.

- Po wymianie instalacji Wykonawca dokona w obecności Zamawiającego próby ciśnieniowe oraz płukanie i dezynfekcję przebudowanej i nowej instalacji (wraz z zasobnikami) potwierdzonych stosownym protokołem.

- Wykonawca w ramach prac wykona stosowną dokumentację i dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i odbiorów (m.in. UDT).

- Wykonawca zastosuje do realizacji prac materiały i urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. Izolację cieplną instalacji i urządzeń należy wykonać w standardzie zrealizowanym w węźle cieplnym bud. J oznakowując na niej kierunek przepływu mediów. Wykonawca wykona i umieści na ścianie węzła cieplnego jego uaktualniony schemat technologiczny. Wykonawca rozbuduje i uruchomi w systemie BMS stosowne aplikacje umożliwiające odczyt danych z zabudowanych mierników i czujników oraz sterowanie zabudowanych urządzeń i systemów.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy. Ponadto wszystkie materiały użyte do modernizacji i przebudowy zładów c.w.u. w węźle cieplnym w bud. J, powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót – oprócz materiałów z odzysków.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno- prawną za ewentualne szkody powstałe z niewłaściwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Wykonawca zapewnia, że odbył przed złożeniem oferty wizytację terenu prac oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące dla realizacji przedmiotu umowy (także z uwzględnieniem prac innych wykonawców).

- Wykonawca jest obowiązany wykonywać prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla Zamawiającego, jego pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie Szpitala, w tym nadmiernych uciążliwości związanych z dostępem do dróg (publicznych lub prywatnych - wewnętrznych). Wykonawca jest w szczególności obowiązany wykonywać wszelkie prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń w użytkowaniu czynnych budynków USK. W przypadku konieczności zakłócenia bieżącej działalności USK, termin i zakres takich zakłóceń musi być pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Harmonogram  prowadzenia prac Wykonawca uzgodni z Głównym Energetykiem przed realizacją w ciągu 7 (siedmiu) dni od podpisania umowy. Wykonawca prowadzi prace w sposób minimalizujący przerwy w dostawach z.w.u. i c.w.u. do budynków J i K.

- Wykonawca dokona szkolenia pracowników obsługi w zakresie eksploatacji przebudowanych systemów c.w.u. oraz elektrycznego systemu przegrzewu wody do zwalczania bakterii Legionella. Protokół odbioru robót zostanie spisany po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, protokołów prób i pomiarów, dopuszczenia podgrzewacza wody (przebudowanego zasobnika c.w.u. nr 1) do eksploatacji przez UDT, a także pozytywnym rozruchu przebudowanych oraz nowych instalacji i urządzeń.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba, przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad oraz przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

§ 4

1. Prace objęte umową wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.   Wymaga się, aby funkcję kierownika budowy sprawowała osoba będąca pracownikiem Wykonawcy (umowa zlecenie lub umowa o pracę), posiadająca upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy oraz która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa; min. 10 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy .

- Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo może złożyć zastrzeżenia do projektu umowy zgodnie z ust.143b pzp.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom wyłącznie wykonania części  Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. W pozostałej części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi.

- Przed powierzeniem części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca każdorazowo musi uzyskać pisemną zgodę  Zamawiającego oraz przedłożyć do zatwierdzenia projekt umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca ma prawo do wykonywania Robót za pomocą Podwykonawcy wyłącznie po pisemnej akceptacji tego Podwykonawcy udzielonej przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia wniosku.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za swoich Podwykonawców tak jak za swoje działanie.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą o roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych może wnieść sprzeciw do takiej umowy. W przypadku natomiast umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi przekraczające 20% wartości umowy lub 50 000,00 zł , Wykonawca ma obowiązek przedłożyć poświadczoną za zgodność kopię takiej umowy w terminie 7 dni od jej podpisania.

- W przypadku wprowadzania przez Wykonawcę zmian do umowy zawartej z podwykonawcą, zastosowanie mają przepisy ust. 4-8.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania Robót przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na Plac Budowy pod rygorem jego usunięcia z Placu Budowy.

- Na 14 (czternaście) dni roboczych przed terminem zapłaty każdej faktury, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wobec nich z wymagalnymi płatnościami z tytułu realizacji powierzonej im części Robót pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego bez możliwości wystąpienia przez Wykonawcę z jakimkolwiek roszczeniem do Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 12 powyżej, płatność faktury dla Wykonawcy zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia tych oświadczeń. W przypadku jednak, gdy Wykonawca pozostaje w sporze z Podwykonawcą, co do zapłaty za wykonane przez tego Podwykonawcę części Robót i nie może uzyskać od Podwykonawcy oświadczeń, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy potwierdzającego wysokość spornej należności wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość tej należności. Po dostarczeniu takiego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia wstrzymania płatności powyżej opisanej faktury jedynie do kwoty odpowiadającej spornej należności Wykonawcy z Podwykonawcą, określonej w oświadczeniu osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba, że załączone dokumenty budzą istotne wątpliwości lub są sprzeczne z wiedzą Zamawiającego o danym sporze.

- W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności Podwykonawców w stosunku do Wykonawcy, 
a niezapłaconych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawców z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, przy czym przed dokonaniem płatności Zamawiający winien zachować następujący tryb postępowania:

1) Zamawiający dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy i wskaże Podwykonawców, na których rzecz zamierza dokonać płatności;

2) Wykonawca powinien w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia poinformować Zamawiającego, czy kwestionuje czy też uznaje wierzytelność Podwykonawcy, a w przypadku kwestionowania należności szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i przedstawić Zamawiającemu niezbędną dokumentację w tym zakresie;

3) w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi określonemu w pkt 2 powyżej, uznaje się, iż zaakceptował zapłatę na rzecz Podwykonawcy.

- Zapłata zrealizowana w powyższym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z zapłaty Ceny Umowy Wykonawcy w części zapłaconej Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji, jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej, jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, iż Roboty wykonywane są przez Podwykonawcę, na którego nie udzielił on zgody Wykonawcy, jest on uprawniony do żądania natychmiastowego usunięcia tego Podwykonawcy z Placu Budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania Robót.

§ 4a

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a p.z.p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących roboty instalacyjne i elektromontażowe w ramach Przedmiotu Umowy, które wykonują czynności w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

  - Stosownie do treści art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a p.z.p. Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca / Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

  - Stosownie do treści art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a p.z.p. Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust 3a. w trakcie realizacji zamówienia na każde  wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia, poniższe dokumenty - zostaną one przedłożone Kierownikowi Działu Utrzymania Obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego:

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię UMOWY/UMÓW o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawarte w  ust.3. pkt 1) (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia UMOWY/UMÓW powinna zostać zanonimizowana, w sposób  zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i wynagrodzenia pracowników); Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- Dokument ZUS P ZUA, tj. zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika wskazanego w Oświadczeniu, o którym mowa w ust.3 pkt 1).

  - Ww. dokument winien być: poświadczony, że dane zawarte w formularzu zgłoszenia są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia w dziale Utrzymania Obiektu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, Nr PESEL i wynagrodzenia pracowników).

- Nie przedłożenie  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ustępem 3 pkt 2). będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę świadczących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 8a) lit. b p.z.p., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a p.z.p., oraz nałożenia sankcji z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, wskazanej przez Zamawiającego w § 10 ust. 12. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

  - Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem, którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej, wskazanej przez Zamawiającego w  § 10 ust. 12 umowy.

  - W celu zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji, przewidzianym w umowie mechanizmom kontrolnym, oprócz towarzyszących sankcji za nieprzestrzeganie zobowiązań ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3a p.z.p. np. w postaci kar umownych - w przypadku powtarzających się naruszeń tych obowiązków, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 ust. 3.

  - Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. b p.z.p., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w artykule 29 ust 3a p.z.p. oraz za pośrednictwem Wykonawcy Zamawiający przeprowadzi stosowną kontrolę dotyczącą pracowników Podwykonawców, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

Zakres Obowiązków Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek udostępnienia w razie konieczności dokumentacji Urządzeń.

- Zamawiający ma obowiązek udzielania wszelkich niezbędnych informacji odnośnie funkcjonowania Urządzeń.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do Urządzeń będących przedmiotem prac.

§ 6

Należyte Wykonanie Umowy

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 
i terminowe wykonanie umowy.

- Czynności określone w § 2 i § 3 wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia wad w jego wykonywaniu oraz powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować niewłaściwą pracą Urządzeń.

- Wykonawca ma obowiązek maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od przekazania mu umowy uzgodnić z Głównym Energetykiem harmonogram wykonania prac.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 7

Czas pracy

1. Prace, o których mowa wykonywane będą po wcześniejszym (min. 3 dni robocze) uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Wykonawca zgłasza swój przyjazd z wyprzedzeniem do upoważnionego pracownika Działu Utrzymania Obiektu i może przystąpić do prac naprawczych za zgodą osoby nadzorującej.

2. Każdorazowe przybycie na obiekt oraz rozpoczęcie i zakończenie pracy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić dyżurnemu Lokalnego Centrum Nadzoru nr tel. 71/733-17-70 lub 662-232-549.

§ 8

Termin Realizacji Przedmiotu Umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy od daty obustronnie podpisanej umowy  tj……………….

§ 9

Cena Umowy i Płatności

- Ogólna wartość umowy wynosi ………….…………… zł netto (słownie złotych netto: ………………………………………………………….), ……………………….. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………………………………………………….). Wskazana kwota stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi oraz protokół odbioru robót zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót i faktury VAT w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby i podmioty trzecie poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

§ 10

Protokół Odbioru

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany wpisać zakres wykonanych prac w paszporcie urządzenia oraz sporządzić Protokół Odbioru.

- W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot Umowy posiada wady, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w protokole odbioru na swój koszt bez względu na koszt ich usunięcia, uzgodnienie tego terminu nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z § 13 ust. 4.

3. Jeżeli ujawnione zostaną Wady w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający, oprócz nałożenia kary umownej na podstawie § 13, ma prawo zlecić usunięcie usterki stronie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 11

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia na okres ……..(min. 36 m-cy.

- Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót z tym, że czasu trwania naprawy gwarancyjnej nie zalicza się do czasu trwania gwarancji.

- W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia tej Wady w terminie określonym w §10 ust. 3 Umowy, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, bez dalszego wezwania ze strony Zamawiającego, lub też – na żądanie Zamawiającego – do dostarczenia i zamontowania nowych niewadliwych urządzeń i instalacji bądź ich części. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Wady lub w przypadku, gdy naprawa wymaga dłuższego terminu w innym terminie uprzednio uzgodnionym między Stronami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia Wady.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Odpowiedzialność stron

      - Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, 
a w szczególności:

- za wykonane roboty, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji Przedmiotu Umowy i bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych czynności.

- za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących instalacji, istniejących obiektów 
w tym budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
lub funkcjonujących w tych budynkach urządzeń lub instalacji.

- za wypadki przy wykonywaniu prac spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego,

- za wszelkie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

- za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania 
przez Wykonawcę materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a zaistniałymi podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 13

Kary umowne

1.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania umowy w trybie § 16 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 9 niniejszej umowy.

2.	Za opóźnienie w wykonaniu zadania o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 9 umowy za każdy dzień opóźnienia.

3.	Za opóźnienie w realizacji poszczególnych usług (w tym za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji podanego w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 3) Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 9 umowy za każdy dzień opóźnienia.

4.	Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności przewidzianych art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu USK stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz USK. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ewentualny dostęp do bazy danych osobowych USK nie jest równoznaczny z powierzeniem mu przetwarzania tych danych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz.. 1503 z późn. zm.). i jednocześnie ma świadomość odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów w tym zakresie.

- W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych osobowych USK, osoba taka jest zobowiązana do podpisania stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności, nie później niż w dniu, w którym uzyskała dostęp do danych osobowych.

§ 15

Spory i rozstrzygnięcia

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 16

Inne postanowienia umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca							Zamawiający