Umowa Nr USK/DZP/4.8-172/2018

zawarta w dniu ……………………… we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu  50-556 Wrocław ul. Borowska 213, 
NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, który reprezentuje:

Piotr Pobrotyn 		– Dyrektor Szpitala

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………..………………………….

(nazwa i dokładny adres, NIP, REGON, a w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska oraz PESEL-e wszystkich wspólników)

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Strony Umowy

Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
do kwoty 30 tys. euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 1 euro = 4,3117).

§ 2

Przedmiot Umowy

Niniejsza umowa dotyczy realizacji usługi polegającej na wykonaniu przeglądu serwisowego rozdzielni 20 kV w bud. GPZ, rozdzielni nn w stacjach transformatorowych i ich transformatorów (po 2 szt. na każdą stację trafo).

§ 3

Zakres Obowiązków Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przeglądu serwisowego rozdzielni 20 kV w bud. GPZ, rozdzielni nn w stacjach transformatorowych i ich transformatorów: ST-2, ST-4, ST-5, ST-6, ST-7, ST-8, ST-9 i ST-10 oraz łączących je kabli SN, zwanych dalej Urządzeniami.

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- oględziny stacji transformatorowych i rozdzielni 20 kV w bud. GPZ (m.in. sprawdzenie działania oświetlenia, przyrządów kontrolno-pomiarowych, układów sygnalizacji, temperatur urządzeń i mostów szynowych oraz komór transformatorowych),

- kontrola zgodności układu pracy stacji transformatorowych z ustalonym w instrukcji pracy sieci elektroenergetycznej,

- kontrola stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej znajdującej się w stacji transformatorowej (w tym w szczególności aktualnego schematu stacji) oraz sprawdzenie zgodności schematu stacji ze stanem faktycznym – w razie braku aktualnego schematu wykonanie aktualizacji jednokreskowych schematów układu zasilania dla poszczególnych rozdzielnic SN, stacji transformatorowych, rozdzielni 20 kV w bud. GPZ oraz (w bud. GPZ jednokreskowego układu połączeń od rozdzielni 20 kV (poszczególne sekcje) do stacji transformatorowych ST-2, ST-4, ST-5, ST-6, ST-7, ST-8, ST-9 i ST-10,

- ocena stanu technicznego urządzeń SN, stacji i transformatorów,

- przegląd rozdzielnic SN i ocena ich stanu technicznego, sprawdzenie stanu zewnętrznego obudów, (napisów identyfikacyjnych i znaków bezpieczeństwa na obudowie) oraz kontrola dostępu do rozdzielnic, uzupełnienie zatartych lub nieczytelnych napisów i znaków,

- ocena stanu technicznego poszczególnych komór i zamknięć oraz konstrukcji wsporczych rozdzielnic SN,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych głównych i sterowniczych na listwach połączeniowych,

- sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja wszystkich połączeń elektrycznych, a w szczególności przeprowadzenie oględzin aparatów, kontrola stanu izolatorów i cięgien izolacyjnych, styków i przegród izolacyjnych,

- sprawdzenie połączeń głównych obwodów prądowych, w tym szyn zbiorczych oraz kontrola prawidłowości dokręcenia połączeń śrubowych odpowiednim momentem,

- sprawdzenie stanu styków głównych, a w szczególności zwrócenie uwagi na ewentualne uszkodzenia (ślady nadtopień, ubytki powłoki) w miejscach wzajemnej styczności,

- kontrola stanu uziemników i ich styków, uziemień i zacisków uziomowych,

- kontrola poprawności działania układu zasilania – każdorazowo po dokonaniu przeglądu, konserwacji lub ewentualnej naprawie,

- oględziny stanu okablowania wewnętrznego rozdzielnic, lokalizacja ewentualnych uszkodzeń izolacji kabli (przetarcia, luźne połączenia),

- kontrola zgodności położenia przełączników automatyki z aktualnym układem połączeń stacji,

- sprawdzenie nastaw układów zabezpieczeń, działania przyrządów kontrolno-pomiarowych, stanu i gotowości ruchowej mechanizmów napędów i aparatury rozdzielnic,

- sprawdzenie i mechanizmów napędów wyłączników SN, regulacja nastawień zabezpieczeń,

- konserwacja rozdzielnic SN i transformatorów,

- czyszczenie kadzi transformatorów, ich izolatorów oraz izolatorów w polach odpływowych,

- sprawdzenie ciągłości połączeń obwodów pierwotnych i wtórnych,

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej w rozdzielnicach i budynku GPZ (m.in. pomiary rezystancji uziomu i stanowisk, badanie napięcia wrażeniowego),

- badanie rezystancji izolacji kabli odpływowych SN z rozdzielnic,

- badanie transformatorów, a w tym m.in. pomiar rezystancji izolacji GN – DN, pomiar rezystancji wewnętrznej uzwojeń transformatorów.

- Wymienione wyżej czynności mają na celu doprowadzenie sieci SN do pełnej sprawności zgodnie z wymogami przeglądów 5-cio letnich sieci elektroenergetycznych oraz obowiązujących norm i przepisów.

- Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych będą odbywały się w terminie uzgodnionym w harmonogramie prac z Głównym Energetykiem Zamawiającego w sposób ograniczający do niezbędnego minimum jakiekolwiek zakłócenia działalności Szpitala.

- Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza szczegółowy raport z przeprowadzonych prac oraz wyników pomiarów i sprawdzeń wraz ze stosownymi wnioskami, a także protokół odbioru prac do akceptacji przez Zamawiającego.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

§ 4

Zakres Obowiązków Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek udostępnienia w razie konieczności dokumentacji serwisowanych Urządzeń.

- Zamawiający ma obowiązek udzielania wszelkich niezbędnych informacji odnośnie funkcjonowania Urządzeń.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do Urządzeń będących przedmiotem przeglądu serwisowego.

§ 5

Należyte Wykonanie Umowy

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 
i terminowe wykonanie umowy.

- Czynności określone w § 2 i § 3 wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia wad w jego wykonywaniu oraz powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować niewłaściwą pracą Urządzeń.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 6

Czas pracy

1. Prace, o których mowa wykonywane będą na podstawie ustalonego harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Wykonawca zgłasza swój przyjazd z wyprzedzeniem do upoważnionego pracownika Działu Utrzymania Obiektu i może przystąpić do prac serwisowych lub naprawczych za zgodą osoby nadzorującej.

2. Każdorazowe przybycie na obiekt oraz rozpoczęcie i zakończenie pracy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić dyżurnemu Lokalnego Centrum Nadzoru nr tel. 71/733-17-70 lub 662-232-549.

§ 7

Termin Realizacji Przedmiotu Umowy

- Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia podpisania na okres 2 m-cy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji umowy lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy, normami lub innymi warunkami określonymi przepisami prawa.

§ 8

Cena Umowy i Płatności

- Za czynności serwisowe określone w § 2 i § 3 (w tym koszt dojazdów) Zamawiający wypłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. zł netto (słownie złotych: …………..………….  netto), ………………….. zł brutto (słownie złotych: …………………….. brutto).

- Ogólny sumaryczny koszt napraw urządzeń nie może przekroczyć kwoty 8.130,08 zł netto (słownie złotych: osiem tysięcy sto trzydzieści 08/100 netto), 10.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 złotych brutto) – jeżeli koszt napraw będzie wyższy naprawy będą realizowane na podstawie osobnych zleceń/ umów.

- Ogólna wartość umowy wynosi …………… zł netto (słownie złotych netto: ………………), ………….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………). Wskazana kwota stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi oraz protokół odbioru robót zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót i faktury VAT w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby i podmioty trzecie poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

§ 9

Protokół Odbioru

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Protokół Odbioru.

- W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot Umowy posiada wady, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w protokole odbioru na swój koszt bez względu na koszt ich usunięcia, uzgodnienie tego terminu nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z § 12 ust. 4.

3. Jeżeli ujawnione zostaną Wady w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający, oprócz nałożenia kary umownej na podstawie § 12,  ma prawo zlecić usunięcie usterki stronie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 10

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres – 12 m-cy.

- Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót z tym, że czasu trwania naprawy gwarancyjnej nie zalicza się do czasu trwania gwarancji.

- W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia tej Wady w terminie określonym w §9 ust. 3, na własny koszt i ryzyko. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Wady lub w przypadku, gdy usunięcie Wady wymaga dłuższego terminu w innym terminie uprzednio uzgodnionym między Stronami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia Wady.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Odpowiedzialność stron

      - Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, 
a w szczególności:

- za wykonane roboty, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji Przedmiotu Umowy i bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych czynności.

- za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących instalacji, istniejących obiektów 
w tym budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
lub funkcjonujących w tych budynkach urządzeń lub instalacji.

- za wypadki przy wykonywaniu prac spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego,

- za wszelkie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

- za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania 
przez Wykonawcę materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a zaistniałymi podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 12

Kary umowne

1.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania umowy w trybie § 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust.3 niniejszej umowy.

2.	Za opóźnienie w wykonaniu zadania o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia.

3.	Za opóźnienie w realizacji poszczególnych usług (w tym za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji podanego w § 3 lub § 10 ust. 3) Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia.

4.	Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności przewidzianych art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Osoby kontaktowe

# 1. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego w sprawach technicznych i serwisowych jest:

a)

Stanowisko: specjalista ds. elektroenergetycznych

Numer telefonu/Mail: (71)733-17-08, 668-324-017/ ppeszko@usk.wroc.pl

b)

Stanowisko: Główny Energetyk

Numer telefonu/Mail: (71)733-11-89, 668-324-044/abrys@usk.wroc.pl

# 2. Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy w sprawach technicznych i serwisowych jest:

Imię i nazwisko: ………….………………..

Stanowisko: ……………….……………….

Numer telefonu/Mail: ………………………….…………………………………..

§ 14

Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji  o funkcjonowaniu USK stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz.U. 2018 r., 419 t.j.  z dnia 2018.02.26 ).

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych     osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018r., poz. 1000)  oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

- W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych osobowych administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją przedmiotowej umowy, zastosowanie ma „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych” stanowiąca załącznik nr……do niniejszej Umowy.

§ 15

Spory i rozstrzygnięcia

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 16

Inne postanowienia umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca							Zamawiający