Umowa Nr USK/DZP/DUO/52/07/2018

zawarta w dniu ……………………… we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu  50-556 Wrocław ul. Borowska 213, 
NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, który reprezentuje:

Piotr Pobrotyn 		– Dyrektor Szpitala

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………..………………………….

(nazwa i dokładny adres, NIP, REGON, a w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska oraz PESEL-e wszystkich wspólników)

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Strony Umowy

Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
do kwoty 30 tys. euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 1 euro = 4,3117).

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszelkiego rodzaju dokumentów i uzgodnień w zakresie dostosowania studni głębinowej, sieci i instalacji na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w rejonie ulic: Curie-Skłodowskiej, Pasteura i Chałubińskiego do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 3

Zakres Obowiązków Wykonawcy

- W wyniku zamówienia Zamawiający otrzyma komplet uzgodnionych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz robót budowlanych koniecznych do dostosowania studni głębinowej, sieci i instalacji na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w rejonie ulic: Curie-Skłodowskiej, Pasteura i Chałubińskiego do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Zakres Prac obejmuje:

  - Opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym.

  - Opracowanie projektu budowlanego pełnobranżowego – 4 kpl. (jeśli konieczne)

  - Opracowanie projektu wykonawczego pełnobranżowego – 4 kpl. (osobne tomy dla każdej branży)

  - Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz programem funkcjonalno-użytkowym oraz kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i planem BIOZ.

  - Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń w szczególności z konserwatorem zabytków i pozwolenia na budowę (jeśli wymagane).

  - Sporządzona dokumentacja powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (również edytowalnej) na nośniku USB – 4 kpl. Wersja elektroniczna powinna być dostarczona w odpowiednich plikach: rysunki jako pliki w formacie pdf i dwg, teksty jako pliki w formacie doc oraz pdf.

- Wymagania:

  - Wszystkie zastosowane materiały muszą być dostosowane do funkcji pomieszczeń i dopuszczone do stosowania w szpitalach.

  - Prace będą prowadzone na terenie czynnego obiektu i budynku szpitalnego – dokumentacja musi uwzględniać etapowanie robót umożliwiające funkcjonowanie budynku.

  - Należy zastosować wszelkie środki umożliwiające zmniejszenie uciążliwości prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji i odpowiada za kompleksową realizację zadania i zobowiązuje się do pokrycia kosztów pominiętych w dokumentacji, a niezbędnych do realizacji lub prawidłowego funkcjonowania całości zamierzenia budowlanego.

  - Koncepcja powinna zawierać wszelkie informacje na temat wszelkich prac związanych z dostosowaniem istniejących sieci i instalacji, a także wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem istniejących funkcji budynku po realizacji zadania.

  - Projekt budowlany i wykonawczy powinny zawierać wszystkie branże istotne z punktu widzenia kompleksowej realizacji zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich uzgodnień i realizacji.

  - Instalacje:

– SUW i studnia – praca automatyczna z możliwością zdalnego monitoringu i sterowania,

– oprawy awaryjne z funkcją autotestu,

– w zakresie dobór i wykonanie wszystkich niezbędnych obwodów zasilania, automatyki itp.,

– dopasowanie do rozwiązań wykorzystywanych na danym obiekcie

– opomiarowanie z możliwością zdalnej transmisji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest opracowany zgodnie z umową i w stanie zupełnym ze względu na cel jakiemu ma służyć.

- Wykonawca przedmiotu zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wszelkie błędy, nieścisłości i braki dokumentacji ujawnione po jej odbiorze.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji nt. USK oraz jego infrastruktury technicznej, a także zwrotu całej dokumentacji otrzymanej w trakcie wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wszystkich prac z Głównym Energetykiem USK.

§ 4

Zakres Obowiązków Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek udostępnienia w razie konieczności posiadanej dokumentacji.

- Zamawiający ma obowiązek udzielania wszelkich niezbędnych informacji wymaganych do opracowania dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do obiektów objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części prac będących przedmiotem umowy przez podwykonawców.

§ 5

Należyte Wykonanie Umowy

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 
i terminowe wykonanie umowy.

- Czynności określone w § 2 i § 3 wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia wad w jego wykonywaniu oraz powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować niewłaściwą realizacją umowy.

- Wykonawca wraz z ofertą przedstawi harmonogram ramowy dotyczący dokumentacji.

- Wykonawca przekaże koncepcję w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia akceptacji koncepcji przez Zamawiającego przekaże do akceptacji dokumentację. Przedmiotowa dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zweryfikowana z wniesieniem ewentualnych uwag w terminie 10 dni od jej otrzymania. Po akceptacji projektu Wykonawca w imieniu Zamawiającego niezwłocznie dokona niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

- Wykonawca sporządza dokumentację i przekazuje ją Zleceniodawcy w 4 egzemplarzach oraz sporządza protokół przekazania.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 6

Czas pracy

1. Prace, o których mowa wykonywane będą po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Wykonawca zgłasza swój przyjazd z wyprzedzeniem do upoważnionego pracownika Działu Utrzymania Obiektu i może przystąpić do prac za zgodą osoby nadzorującej.

2. Każdorazowe przybycie na obiekt oraz rozpoczęcie i zakończenie pracy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić dyżurnemu Lokalnego Centrum Nadzoru nr tel. 71/733-17-70 lub 662-232-549.

§ 7

Termin Realizacji Przedmiotu Umowy

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres …………….. od daty jej przekazania Wykonawcy tj. do …………….

§ 8

Cena Umowy i Płatności

- Ogólna wartość umowy wynosi …………… zł netto (słownie złotych netto: ………………), ………….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………). Wskazana kwota stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi oraz protokół odbioru zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót i faktury VAT w terminie ……….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby i podmioty trzecie poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

- W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

§ 9

Protokół Odbioru

- Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Protokół Odbioru.

- W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot Umowy posiada wady, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w protokole odbioru na swój koszt bez względu na koszt ich usunięcia, uzgodnienie tego terminu nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z § 12 ust. 4.

3. Jeżeli ujawnione zostaną Wady w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający, oprócz nałożenia kary umownej na podstawie § 12, ma prawo zlecić usunięcie usterki stronie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 10

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres – 12 m-cy.

- Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z tym, że czasu trwania naprawy gwarancyjnej nie zalicza się do czasu trwania gwarancji.

- W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia tej Wady w terminie określonym w §9 ust. 3 Umowy, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, bez dalszego wezwania ze strony Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Wady lub w przypadku, gdy naprawa wymaga dłuższego terminu w innym terminie uprzednio uzgodnionym między Stronami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia Wady.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Odpowiedzialność stron

      - Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, 
a w szczególności:

- za wykonane prace, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji Przedmiotu Umowy i bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych czynności.

- za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących instalacji, istniejących obiektów 
w tym budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
lub funkcjonujących w tych budynkach urządzeń lub instalacji.

- za wypadki przy wykonywaniu prac spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego,

- za wszelkie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

- za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania 
przez Wykonawcę materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a zaistniałymi podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 12

Kary umowne

1.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania umowy w trybie § 15 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 niniejszej umowy.

2.	Za opóźnienie w wykonaniu zadania o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia.

3.	Za opóźnienie w realizacji poszczególnych usług (w tym za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji podanego w § 5 ust. 4 i § 10 ust. 3) Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia.

4.	Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności przewidzianych art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji o funkcjonowaniu USK

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji  o funkcjonowaniu USK stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 r., 419 t.j.  z dnia 2018.02.26 ).

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018r., poz. 1000)  oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

- W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych osobowych administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją przedmiotowej umowy, zastosowanie ma „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych” stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 14

Spory i rozstrzygnięcia

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 15

Inne postanowienia umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca							Zamawiający