Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wymiany oznakowania lub oznakowania stref  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

- Zamawiający wymaga, aby usługa była wykonana z zagwarantowaniem wysokiej jej jakości, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z wykorzystaniem fabrycznie nowych oraz wolnych od wad materiałów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie producenta oraz typu i rodzaju zaproponowanych materiałów.

- Wykorzystane podczas realizacji materiały muszą być dopuszczone do obrotu 
i stosowania w obiektach użyteczności publicznej w tym służby zdrowia, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

- W zakresie usługi wykonania oznaczeń mieści się również przygotowanie podłoża, transport, usunięcie odpadów powstałych w związku z jej realizacją.

- Zamawiający wymaga, by wykonana usługa objęta była co najmniej 36 miesięcznym okresem gwarancji.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się na podstawie zamówień przesyłanych drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail w ciągu całego okresu obowiązywania umowy (12 miesięcy) w maksymalnie czterech etapach, aż do wyczerpania kwoty umownej. Termin realizacji zakresu danego etapu usługi nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Złożenie zamówienia poprzedzone będzie uzgodnieniem i akceptacją przesłanego Zamawiającemu projektu oznakowania, układu, wielkości napisów. Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu projekt w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych (ilości i zakresu danego etapu usługi), a Zamawiający winien wnieść uwagi lub zaakceptować przesłany projekt w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Zamawiający będzie przekazywał niezbędne do przygotowania projektu dane: kolor, treść, lokalizację i przybliżone wymiary oklejeń/oznaczeń, które to Wykonawca przed realizacją winien zweryfikować.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości asortymentu objętego umową lub całości kwoty określonej w umowie, co nie będzie powodowało roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.

Opis szczegółowy

      - Usunięcie istniejących folii z nieaktualnym lub zniszczonym oznaczeniem

Nieaktualne lub zniszczone oznaczenie wykonane zostało z folii samoprzylepnej na przeszkleniach nad drzwiami lub przeszkleniach drzwi. Należy usunąć zarówno napis, jak i tło, na którym on się znajduje i przygotować podłoże do ponownego oklejenia. Wysokość usytuowania oznaczeń nie większa niż 2,8 m.

      - Oklejenie przeszkleń folią "mleczną"

Oklejenie dotyczy przeszkleń drzwi lub witryn. Wysokość montażu folii nie większa niż 2,8 m. Folia matowa tzw. „mleczna” lub „szroniona” nieprzezierna, ale nie ograniczająca (lub w minimalnym stopniu)  przepuszczalności światła do wnętrza pomieszczenia.

Folia samoprzylepna PVC, ze środkiem klejącym zapewniającym trwały i estetyczny montaż. Grubość folii (netto) 0,075 – 0,08 mm. Folia odporna na działanie wilgoci, temperatury (bez zmian w zakresie -40 do +80 st.C), odporna na rozciąganie i rozdarcie, zapewniająca trwałość kształtu (możliwość kurczenia nie więcej niż 0,2 mm). Folia odporna na działanie środków czystości.

      - Oklejenie przeszkleń lub innych wypełnień ślusarki folią w wybranym kolorze RAL i napisem w wybranym kolorze RAL.

Oklejenie dotyczy przeszkleń drzwi lub przeszkleń nad drzwiami lub wypełnień ślusarki wykonanych z innych materiałów (stali/aluminium malowanych proszkowo, gładkiego tworzywa). Wysokość montażu folii nie większa niż 2,8 m. Tło z folii w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze RAL, na którym napis w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze RAL o podanej przez Zamawiającego treści oraz w uzgodnionym z Zamawiającym układzie napisu, wielkości i rodzaju czcionki.

Folia samoprzylepna PVC, ze środkiem klejącym zapewniającym trwały i estetyczny montaż. Grubość folii (netto) min. 0,075 mm. Folia odporna na działanie wilgoci (bez zmian po min. 48 godzinach ekspozycji), temperatury (bez zmian w zakresie -40 do +80 st.C), odporna na rozciąganie i rozdarcie, zapewniająca trwałość kształtu (możliwość kurczenia nie więcej niż 0,4 mm) i koloru (min. 3 lata przy ekspozycji zewnętrznej). Folia odporna na działanie środków czystości.

      - Naklejenie oznaczeń na posadzce

Naklejenie dotyczy oznaczenia na posadzce stref w obszarze Bloku Operacyjnego, posadzka wykończona płytkami gresowymi z fugą (powierzchnia nierówna). Oznaczenie w postaci czerwonego pasa (tło) i białego napisu STOP (dopuszcza się nadruk napisu na tle). Oznaczenie z folii samoprzylepnej PVC ze środkiem klejącym zapewniającym trwały i estetyczny montaż na w/w podłożu.

Oznaczenie zabezpieczone laminatem podłogowym PVC matowym grubości (netto) min. 0,2 mm, zapewniającym trwałość tegoż oznaczenia (min. 3 lata) i odporność na ścieranie, zadrapanie (przejazd łóżkami, wózkami) na działanie środków czystości i wody. Laminat winien dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników strefy posiadać antypoślizgową powierzchnię (R10).